|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr/ | RisicoOmschrijving | Faalkans | Schade | Risico | Prioriteit | Maatregel |
| 1 | De Gebruiker volgt de schema op een verkeerde manier(te veel/weinig protein) | 1 | 2 | 2 | L | Nog geen |
| 2 | De gebruiker volgt de schema op een verkeerde manier(te veel/weinig kcal) | 1 | 4 | 4 | L | Nog geen |
| 3 | De gebruiker volgt de schema op een verkeerde manier(te veel/weinig fats) | 2 | 2 | 4 | L | Nog geen |
| 4 | De gebruiker geeft de verkeerde informatie door waardoor de plan verkeerd uitkomt | 3 | 5 | 15 | H | Een failsafe toevoegen die de informatie controleert en de informatie nog beschikbaar houden bij de kalender zodat hij tussen tijd en tijd erbij komt en misschien de fout ziet |
| 5 | De gebruiker weet niet hoe hij/zij een bepaalde exercise uitvoert | 4 | 2 | 8 | M | Uitleg filmpjes in de app verwerken |
| 6 | De app is niet compatible voor een bepaalde gebruiker | 3 | 5 | 15 | H | Disclaimer toevoegen |
| 7 | De gebruiker weet niet hoe de app werkt | 5 | 4 | 20 | H | About + tooltips toevoegen |
| 8 | De gebruiker begrijpt een field van de gevraagde informatie verkeer | 5 | 5 | 25 | H | Tooltip met uitleg toevoegen |